软件项目管理工具 - 功能清单

一、项目初始阶段

| 功能模块 | 具体功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目创建 | 新建项目 | 输入项目名称、描述、开始日期、预计结束日期 |
| 项目确立 | 项目章程 | 记录项目目标、范围概述、主要干系人、审批人 |
| 生存期选择 | 生存期模型选择 | 瀑布 / 敏捷 / 迭代 / 增量，影响后续计划模板 |
| 团队角色分配 | 初始团队配置 | 项目经理、开发、测试、产品等角色及人员 |
| 项目列表 | 查看/搜索/编辑项目 | 支持多项目管理 |

二、项目计划阶段

2.1 范围计划

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| WBS分解 | 创建工作分解结构（树形或表格形式） |
| 需求清单 | 记录功能需求与非功能需求 |
| 范围基准 | 版本管理，记录范围变更 |

2.2 进度计划

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务列表 | 创建任务、子任务，设置负责人 |
| 里程碑 | 设置关键里程碑节点 |
| 依赖关系 | 任务前后置关系（FS/SS/FF/SF） |
| 甘特图 | 可视化展示进度计划 |
| 关键路径 | 自动计算关键路径 |

2.3 成本计划

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 预算编制 | 人力成本、设备成本、采购成本 |
| 成本明细 | 按任务/阶段分解成本 |
| 成本基准 | 记录计划成本 |

2.4 质量计划

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 质量标准 | 定义质量验收标准 |
| 质量活动 | 评审、测试、审计计划 |
| 质量指标 | 缺陷率、测试覆盖率等KPI |

2.5 配置管理计划

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 版本控制 | 文档/代码版本记录 |
| 变更请求 | 提交变更申请 |
| 变更审批流程 | 审批人、审批状态流转 |
| 基线管理 | 创建/维护配置基线 |

2.6 人员与沟通计划

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 团队管理 | 成员增删改查、角色权限 |
| 沟通矩阵 | 谁、何时、以何种方式、向谁汇报 |
| 会议计划 | 站会、周会、评审会安排 |
| 通知机制 | 邮件/站内信提醒任务、变更、审批 |

2.7 风险计划

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 风险登记册 | 风险名称、概率、影响、等级、应对措施 |
| 风险矩阵 | 可视化风险等级 |
| 风险跟踪 | 状态（识别/分析/应对/关闭） |

2.8 合同/采购计划

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 供应商管理 | 供应商信息、联系人 |
| 采购清单 | 采购项、数量、预算 |
| 合同管理 | 合同类型、签订日期、交付物、付款节点 |

2.9 集成计划

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 综合计划视图 | 汇总展示范围/进度/成本/质量等计划 |
| 计划版本管理 | 计划修改记录与版本 |

三、项目执行控制阶段

3.1 集成计划执行控制

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 整体变更控制 | 变更请求的统一入口与审批 |
| 配置状态记录 | 配置项的当前状态 |
| 项目仪表盘 | 综合展示进度、成本、质量等关键指标 |

3.2 核心计划执行控制

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务执行 | 更新任务进度（0%~100%），添加备注 |
| 进度偏差预警 | 实际进度 vs 计划进度，偏差报警 |
| 成本执行 | 记录实际成本，计算AC、EV、CV |
| 质量执行 | 记录评审结果、测试缺陷 |

3.3 辅助计划执行控制

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 沟通记录 | 会议纪要、消息记录 |
| 风险应对执行 | 记录风险应对措施的执行情况 |
| 采购执行跟踪 | 采购订单状态、交付验收 |
| 人员工时登记 | 团队成员登记每日/每周工时 |

3.4 监控功能（贯穿执行控制）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 进度监控 | 甘特图实时对比计划与完成 |
| 成本监控 | 挣值管理（EV/PV/AC/CPI/SPI） |
| 质量监控 | 缺陷趋势图 |
| 风险监控 | 风险状态更新 |
| 报表生成 | 周报/月报自动生成 |

四、项目结束阶段

| 功能模块 | 具体功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目验收 | 验收清单 | 逐项确认交付物是否满足要求 |
| 成果归档 | 文档归档 | 需求文档、设计文档、测试报告、代码仓库链接 |
| 经验教训 | 经验库 | 记录成功经验与失败教训，可复用至新项目 |
| 项目总结报告 | 自动生成 | 包含实际vs计划对比、偏差分析、建议 |
| 项目关闭 | 状态变更为“已结束” | 归档后不可修改 |

五、系统基础功能（贯穿所有阶段）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户登录/注册 | 账号密码或第三方登录 |
| 角色权限控制 | 超管、项目经理、团队成员、只读访客 |
| 操作日志 | 记录关键操作，便于审计 |
| 数据导出 | 导出Excel/PDF（甘特图、报表、风险登记册等） |
| 搜索与过滤 | 按项目/任务/状态/负责人快速筛选 |
| 响应式界面 | 支持PC端和移动端适配 |

根据软件项目管理的实际场景，建议定义 3类核心角色：

| 角色 | 典型用户 | 主要权限 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 课程里的“你” | 创建项目、制定计划、审批变更、关闭项目、查看所有数据 |
| 团队成员 | 开发、测试、产品 | 查看自己被分配的任务、更新进度、登记工时、查看风险 |
| 只读访客 | 老师、助教、客户 | 查看项目计划、进度报告、不能修改任何数据 |

三、建议的权限矩阵（简版，够用即可）

| 功能 | 项目经理 | 团队成员 | 只读访客 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建/删除项目 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 编辑项目计划（WBS、进度、成本等） | ✅ | ❌ | ❌ |
| 查看自己的任务 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 更新任务进度 | ✅（可改所有） | ✅（只改自己的） | ❌ |
| 提交/审批变更请求 | 审批 | 提交 | ❌ |
| 添加风险 | ✅ | ✅（建议权限） | ❌ |
| 查看报表/仪表盘 | ✅ | ✅（仅相关项目） | ✅ |
| 归档/结束项目 | ✅ | ❌ | ❌ |

下面这些是补充  会让系统看起来更好：（先完成上面的再说）

一、建议补充的核心功能

1. 项目模板（提升实用性）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 预设模板 | 瀑布模板、敏捷模板（预置任务、里程碑、角色） |
| 从模板创建项目 | 新建项目时直接套用模板，减少重复录入 |

2. 任务评论/协作（轻量级沟通）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务评论区 | 成员在任务下留言 @ 同事 |
| 附件上传 | 上传设计图、文档到任务 |

3. 日历视图

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目日历 | 以月/周视角显示所有任务的起止时间 |
| 个人日历 | 当前用户被分配的任务日程 |

4. 通知提醒（最简单的实现）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 站内通知 | 页面右上角消息小铃铛 |
| 浏览器通知 | 可选，利用浏览器Notification API |

5. 工时统计（对成本控制很重要）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 填报工时 | 成员填报某任务花费的小时数 |
| 工时报表 | 按项目/人员统计总工时 vs 预估工时 |

6. 导出/导入（方便实验报告截图和数据填充）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 导出Excel | 任务列表、风险登记册、成本明细 |
| 导入Excel | 批量导入WBS、任务、风险（可选） |

二、课件中明确但上面未强调的功能（核对）

| 课件内容 | 是否已包含 | 补充建议 |
| --- | --- | --- |
| 配置管理计划 | ✅ 已有 | 版本记录、基线管理 |
| 测试计划 | ⚠️ 未单独列出 | 在“质量计划”中增加测试计划子模块 |
| 集成计划 | ✅ 已有 | 综合计划视图 |
| 项目结束的经验教训 | ✅ 已有 | 经验库 |

补充：测试计划子功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 测试用例管理 | 测试用例列表、执行结果 |
| 缺陷跟踪 | 缺陷登记、状态（新建/修复/关闭） |
| 测试报告 | 通过率、遗留缺陷统计 |

三、PMBOK中课件未强调但常见的管理功能

| 功能 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 干系人管理 | 干系人清单、影响力/利益矩阵 | 🟡 可选，可合并到人员计划 |
| 资源管理 | 设备、环境、服务器资源分配 | 🟢 实验项目可不做 |
| 挣值管理(EVM) | PV/EV/AC自动计算，生成CPI/SPI | ✅ 建议做，体现成本控制深度 |
| 燃尽图 | 敏捷项目进度可视化 | 🟡 可选，适合敏捷模板 |

四、根据实验项目特点的特别建议

1. 演示数据预置（非常重要）

老师验收时不想一个个输入数据

- 系统首次启动时自动创建一个示例项目（包含任务、风险、成本）

- 示例项目名：“智慧校园App开发”

2. 项目状态流转

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 规划中 | 初始阶段 |
| 进行中 | 计划已审批，执行中 |
| 监控中 | 执行控制阶段（可选） |
| 已结束 | 项目关闭 |

3. 关键指标仪表盘（首页）

让老师一眼看到项目的核心数据

| 指标 | 来源 |
| --- | --- |
| 项目总数 / 进行中项目数 | 项目表 |
| 总任务数 / 完成数 / 完成率 | 任务表 |
| 总成本 vs 实际成本 | 成本表 |
| 未关闭风险数 | 风险表 |
| 待审批变更数 | 变更请求表 |

五、功能优先级最终总结

| 优先级 | 功能模块 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 必须有 | 登录/注册、项目CRUD、任务与进度、团队管理、风险登记册、成本预算、项目结束归档 | 核心 |
| 🟡 强烈推荐 | 甘特图、变更控制、仪表盘、工时统计、导出Excel、演示示例项目 | 体验和评分加分 |
| 🟢 有时间就做 | 测试计划、燃尽图、附件上传、站内通知、日历视图 | 锦上添花 |